1. Kiểm tra Increment cuối Sprint 14

Mục tiêu Sprint 15: CSKH nhận hội thoại AI không xử lý trong 2 phút, kèm trạng thái đơn và lịch sử hội thoại.

| Mã | Bằng chứng | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt, không còn lỗi cao | Done* |
| SC-62 | 70/78 đạt, còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | Chưa Done |
| SC-63 | 74/80 ca đúng, còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | Chưa Done |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt, chờ kiểm tra che SĐT | Chưa Done |
| SC-65 | 42/42 đạt, kiểm tra quyền riêng tư đạt | Done* |

* Done theo dữ liệu đề bài; vẫn cần xác nhận đã lên staging và đáp ứng đủ tiêu chí Done chung.

Review cũ sai ở 3 điểm: gọi cả 5 mục là Done dù còn lỗi; biến Review thành nghiệm thu; hứa làm mọi Feedback. Điều này khiến kết quả không chính xác và tạo cam kết quá sớm.

2. Sprint Review – 60 phút

| Thời gian | Nội dung |
| --- | --- |
| 0–5 phút | Nhắc lại Sprint Goal. |
| 5–15 phút | Xem bảng Done và phần chưa Done. |
| 15–30 phút | Demo phần đã hoàn thành. |
| 30–45 phút | CSKH và nhóm trao đổi, đặt câu hỏi. |
| 45–55 phút | Ghi và làm rõ Feedback. |
| 55–60 phút | Tổng kết việc cần xem xét tiếp. |

Người tham gia: Scrum Team, PO và đại diện CSKH. Review là buổi xem sản phẩm và trao đổi hai chiều, không phải buổi nghiệm thu.

| Mã | Feedback | Cần làm rõ / hướng xử lý |
| --- | --- | --- |
| F-01 | Tự động hóa 90% | 90% tính trên trường hợp nào? Làm rõ cách tính trước khi xem xét. |
| F-02 | Chuyển sớm | “Sớm” là khi nào? Trao đổi với CSKH để thống nhất tiêu chí. |
| F-03 | Còn SĐT | Kiểm tra vị trí số điện thoại xuất hiện và hoàn tất kiểm tra riêng tư. |
| F-04 | Thiếu lịch sử | Thiếu ở kênh nào? Thu thập ví dụ và xem xét ưu tiên. |
| F-05 | Lệch P95 | Bổ sung số đo hiện tại và mục tiêu để so sánh. |

Đề bài chưa ghi nguồn và bằng chứng cụ thể cho từng Feedback nên nhóm không tự đoán. Feedback được ghi nhận, chưa phải cam kết; PO xem xét và cập nhật Product Backlog.

3. Sprint Retrospective – 60 phút

| Thời gian | Bước | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 0–5 | Mở đầu | Thống nhất không đổ lỗi cá nhân. |
| 5–20 | Data | Xem đổi quy tắc qua tin nhắn, staging ngày 4, Integration Test ngày 8, mức an toàn 2,8/5. |
| 20–35 | Insight | Thảo luận vì sao các vấn đề xảy ra và điều gì khiến thành viên ngại góp ý. |
| 35–50 | Action | Chọn tối đa 2 việc cải thiện. |
| 50–60 | Follow-up | Thống nhất lúc kiểm tra và bằng chứng. |

Không nói “ai làm sai”; nên hỏi “quy trình nào khiến việc này xảy ra?”. Scrum Master điều phối để mọi người được góp ý; PO không tự chọn giải pháp.

| Mã | Hành động | Theo dõi và thời điểm | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Thống nhất thay đổi quy tắc trong buổi trao đổi nhóm và ghi lại quyết định ở nơi mọi người cùng xem. | Cả nhóm thực hiện; Scrum Master theo dõi từ đầu Sprint 15, kiểm tra giữa Sprint. | Các thay đổi có nội dung và quyết định rõ, không chỉ nhắn riêng. |
| A-02 | Lên kế hoạch staging và kiểm thử tích hợp từ đầu Sprint. | Nhóm phát triển và kiểm thử thực hiện; Scrum Master theo dõi giữa Sprint. | Có kế hoạch và kết quả kiểm thử được ghi lại; lỗi được phát hiện sớm hơn. |

4. Chọn kỹ thuật Retro

| Kỹ thuật | Cách dùng | Ưu / nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| Start-Stop-Continue | Bắt đầu kiểm thử sớm; dừng đổi quy tắc qua tin nhắn riêng; tiếp tục chia sẻ kết quả. | Nhanh, dễ làm; có thể chưa tìm sâu nguyên nhân. |
| 4Ls | Điều thích, điều học được, điều còn thiếu, điều mong muốn. | Giúp hiểu cảm nhận và nguyên nhân; cần thời gian tổng hợp. |

Chọn 4Ls để tìm hiểu vấn đề, rồi dùng Start-Stop-Continue để chốt hành động. Cho phép viết ý kiến trước để người ít nói cũng tham gia. Nếu thời gian ít, dùng Start-Stop-Continue trực tiếp.

5. Chu trình sang Sprint 15

Review → Feedback Log → Product Backlog → Retro → Action → Kiểm tra Sprint 15

| Truy vết | Cách theo dõi |
| --- | --- |
| F-04: Thiếu lịch sử | PO làm rõ kênh còn thiếu, cập nhật Backlog và xem xét ưu tiên. Đo bằng các trường hợp đã thống nhất có hiển thị lịch sử khi kiểm thử. |
| A-02: Kiểm thử muộn | Scrum Master theo dõi kế hoạch kiểm thử từ đầu Sprint. Đo bằng kế hoạch và kết quả được ghi lại, lỗi được phát hiện sớm hơn. |

Thiếu dữ liệu P95 hoặc mức tự động hóa: đo hoặc hỏi lại trước khi kết luận.

Còn lỗi cao hoặc chưa kiểm tra che SĐT: chưa xác nhận Done.

Cuối Sprint 15, xem bằng chứng của A-01, A-02 và điều chỉnh nếu chưa hiệu quả.